РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЯЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Вяжинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N 11                                                                                           15.02.2018г

х.Вяжа

О проведении противопаводковых мероприятий на территории Вяжинского сельского поселения в весенне-летний период 2018 года

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях организации и своевременного проведения комплекса мероприятий по защите населения и территории Вяжинского сельского поселения в паводковый период, снижению возможного ущерба, предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанными с затоплениями и подтоплениями, паводковыми, ливневыми и грунтовыми водами, для организации работ по бесперебойному пропуску весеннего паводка 2018 года, руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования         « Вяжинское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

.

1. Утвердить План мероприятий направленный на снижение последствий весеннего половодья и паводков на территории  Вяжинского сельского поселения  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению

2. Установить, что всю работу, связанную с противопаводковыми мероприятиями, координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вяжинского сельского поселения.

3. Создать противопаводковою комиссию с целью осмотра существующих гидротехнических искусственных сооружений, определить необходимый объем работ по их укреплению,  на период весеннего половодья, а в случае необходимости установить круглосуточное дежурство .

4. Уточнить зоны вероятного затопления на подведомственной территории и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки.

5. В случае стихийных бедствий привлекать местное население для выполнения неотложных работ, связанных со спасением населения, скота, сооружений, строительных материалов и других материальных ценностей, принять меры по обеспечению организации возможной эвакуации населения.

6. Принять меры, исключающие подтопление объектов жизнеобеспечения и жилого сектора.

7. Принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны вероятного затопления.

8.  В срок до 16.02.2018 утвердить  в МКУ «Отдел по ГО ЧС» планы противопаводковых мероприятий.

9. Сообщать в ЕДДС Кашарского района по телефону 21-4-78 или с мобильного «112»  (круглосуточно), о всех случаях чрезвычайных ситуаций по установленной форме (приложение № 3).

10. Уточнить места возможного образования ледяных заторов, организовать мониторинг затороопасных участков рек в период ледохода.

11. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории поселения, в срок до 20.02.2017:

14. Подготовить водосливные и водосточные трубы, очистить колодцы ливневой канализации, мостовые переходы, водопропускные трубы.

15. Рекомендовать:

- информировать население об угрозе возникновения и правилах поведения при стихийном бедствии через средства массовой информации.

- привлекать в установленном порядке аварийно-спасательное формирование Кашарского района, транспорт организаций и предприятий независимо от форм  собственности в случае необходимости, для ликвидации угрозы стихийного бедствия и проведения эвакуационных мероприятий пострадавшего населения.

- провести мероприятия по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья.

16. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вяжинского

сельского поселения					            П.Н. Колузонов

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Вяжинского

сельского поселения

от 15.02.2018г. N 11

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

Вяжинского

сельского поселения

Колузонов П.Н. – глава администрации Вяжинского сельского поселения

Щебуняев А.Н. – ст. инспектор по муниципальному и земельному отношениям

Мрыхин И.В.- водитель

Хоршева С.Н. – Директор МБОУ Вяжинская ООШ

Меркулов А.И.  – Руководитель ИП « Меркулов А.И.»

Кривенко В.В. –   управляющий отд. № 6 ООО « Светлый»

Морозова Л.В. – Руководитель ИП « Морозова Л.В.»

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Вяжинского

сельского поселения

от 15.02.2018г № 11

План мероприятий

направленный на снижение последствий весеннего половодья и паводков на территории Вяжинского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2018 года: | до 16.02.2018г. | Ст.инспектор сельского поселения |
| 2 | Ст.инспектору разработать и представить на согласование планы противопаводковых мероприятий на 2018 год в МКУ «Отдел по ГО ЧС» | до 16.02.2018г. | Ст.инспектор сельского поселения |
| 3 | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий местного уровня. | до 20.02.2018г. | финансовый работник сельского поселения |
| 4 | Собственникам прудов (арендаторам) произвести опорожнение прудов и водохранилищ до безопасных отметок для обеспечения принятия талых вод в целях безопасности (при необходимости) | до 23.02.2018г | собственники прудов и водохранилищ |
| 5 | Откорректировать данные по расчёту сил и средств на проведение АС и ДНР, взять на учёт все плавсредства | до 25.02.2018г. | Ст. инспектор сельского поселения |
| 6 | Произвести расчёт снабжения населения первоочередными продовольственными и непродовольственными товарами (в зоне предполагаемого затопления) | до 20.02.2018г. | Ст.инспектор сельского поселения |
| 7 | Произвести расчёт л/с и техники задействованной на охране общественного порядка с привлечением КНД | до 19.02.2018г. | Ст.инспектор сельского поселения начальник КНД |
| 8 | Провести проверку состояния мостов через реки, о результатах доложить в МКУ «Отдел по ГО и ЧС» о готовности на период прохождения паводковых вод | до 25.02.2018г. | Ст.инспектор сельского поселения |
| 9 | На наиболее опасных участках подъёма паводковых вод произвести отсыпку и обвалование | в случае появления реальной угрозы подтопления | Глава Администрации Вяжинского сельского поселения |
| 10 | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб | до 17.02.2018г. | Ст. инспектор сельского поселения |
| 11 | Администрации сельского поселения, оборудовать наблюдательные посты, обеспечить необходимой документацией, инструкциями и организовать их круглосуточное дежурство в период прохождения паводка. | до 26.02.2018г. | Глава администрации сельского поселения |
| 12 | Через средства массовой информации – газету , своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него | весь период | начальник МКУ «Отдел по ГО ЧС» Глава администрации сельского поселения |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Вяжинского

сельского поселения

От 15.02.2018г. № 11

Форма доклада

о складывающейся обстановке, причинах возникновения ЧС,

принимаемых мерах по их предупреждению

| Дата и место возникновения ЧС | Причины возникновения ЧС | Последствия ЧС и ориентировочный ущерб | Меры, принятые КЧС | Состав оперативной группы и контактный телефон | Привлекаемые силы и средства | Ориентировочные сроки завершения работ | Предложения для принятия решения противопаводковой комиссией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Глава Администрации

Вяжинского сельского поселения					                       П.Н. Колузонов