РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЯЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12 .2023                                                           N 114                                                                х.Вяжа

Об утверждении

отчета плана реализации муниципальной

программы Вяжинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения сельского поселения»

за 12 месяцев2023

В соответствии с постановлением Администрации Вяжинского сельского поселения  от 01.02.2018 № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вяжинского сельского поселения» и постановлением Администрации Вяжинского сельского поселения от15.11.2018 № 76 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Вяжинского сельского поселения», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Вяжинское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет плана  реализации муниципальной программы Вяжинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вяжинского сельского поселения» за 12 месяцев2023 г. согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Вяжинского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о Главы Администрации

Вяжинского сельского поселения 	 И.Н. Остапущенко.

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вяжинского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Вяжинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на 31.12.2023 | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на 31.12.2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вяжинского сельского поселения » |
| 1 | Основное мероприятие: 1.1 Мероприятия по обеспечению потребления электроэнергии сетей уличного освещения. | Щебуняев А.Н. | повышение удовлетворенности населения Администрации Вяжинского сельского поселения уровнем получения электроэнергии от сетей уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 296,0 | 296,0 | 291,5 | 1 | - |
| 2 | Основное мероприятие: 1.2 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – освоены в полном объеме | Начальник сектора экономики и финансов Остапущенко И.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | соглашение | - |
| 3 | Мероприятия направленные на содержание коммунальной техники | Начальник сектора экономики и финансов Остапущенко И.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 55,0 | 55,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 377,3 | 377,3 | 317,8 |  |  |