РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЯЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2019                                                                                                             N 82

х.Вяжа

Об утверждении

отчета о реализации муниципальной

программы Вяжинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2019 год.

В соответствии с постановлением Администрации Вяжинского сельского поселения  от 01.02.2018 № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вяжинского сельского поселения» и постановлением Администрации Вяжинского сельского поселения от15.11.2018 № 76 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Вяжинского сельского поселения», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Вяжинское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Вяжинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.Главы Администрации

Вяжинского сельского поселения 	 И.Н.Остапущенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Вяжинского сельского поселения

от 14.10.2019 № 82

Отчет о реализации

муниципальной программы Вяжинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2019 года.

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Вяжинского сельского поселения «Развитие транспортной системы Вяжинского сельского поселения» далее - (Программа)  утверждена постановлением Администрации Вяжинского сельского поселения от 15.10.2013 № 110 «Об утверждении муниципальной программы Вяжинского сельского поселения « Развитие транспортной системы».

В целях повышения качества  надежности  и развитие транспортной инфраструктуры Вяжинского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы « Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2019 года выполнен комплекс следующих мероприятий:

1. Механизированная  снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин

2. Работы по устранению зимней скользкости на территории Вяжинского сельского поселения

3. Механизированное обкашивание внутрипоселковых дорог Вяжинского сельского поселения.

4.Грейдерование обочин, восстановление профиля водоотводных канав грунтовых дорог

Программой предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

1. Развитие транспортной инфраструктуры Вяжинского сельского поселения;

2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Вяжинского сельского поселения

Согласно плану реализации муниципальной программы, сроки исполнения ряда мероприятий и контрольных событий были запланированы на отчетный год.

2. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. Факторов, повлиявших на ход реализации Программы за 6 месяцев не было установлено.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На обеспечение мероприятий муниципальной программы Вяжинского сельского поселения в 2019 году заложено  720,0тыс. рублей, в том числе за счет средств :

средства бюджета Вяжинского сельского поселения- 720,0 тыс. рублей.

Фактически освоено за9 месяцев  на сумму 633,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Вяжинского сельского поселения- 633,9  тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств бюджета Вяжинского сельского поселения, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 88,0%. Фактическое освоение средств представлены в таблице №2 к настоящему отчету.

И.оГлавы Администрации

Вяжинского сельского поселения                               И.Н. Остапущенко

## Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев2019 года.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 720,0 | 720,0 | 633,9 |
|  | бюджет Вяжинского сельского поселения | 720,0 | 720,0 | 633,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Вяжинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет сельских поселений | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вяжинского сельского поселения». | Всего | 720,0 | 720,0 | 633,9 |
|  | бюджет Вяжинского сельского поселения | 720,0 | 720,0 | 633,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Вяжинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета сельских поселений | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 . Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин | Всего | 135,6 | 135,6 | 135,6 |
|  | бюджет Вяжинского сельского поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Вяжинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета сельских поселений | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Механизированное обкашивание внутрипоселковых дорог Вяжинского сельского поселения. | Всего | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
|  | бюджет Вяжинского сельского поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Вяжинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет сельских поселений | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 Подсыпка автомобильных дорог щебнем | Всего | 398,3 | 398,3 | 398,3 |
|  | бюджет Вяжинского сельского поселения | 398,3 | 398,3 | 398,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Вяжинского сельского поселения |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет сельских поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 Грейдерование обочин, восстановление профиля водоотводных канав грунтовых дорог Вяжинского сельского поселения. | Всего | 78,9 | 78,9 | 78,9 |
|  | бюджет Вяжинского сельского поселения | 78,9 | 78,9 | 78,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Вяжинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет сельских поселений | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

### Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вяжинского сельского поселения» |
| 1 | Показатель (индикатор) 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 52 | 51,9 | 51,7 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вяжинского сельского поселения». |
| 2 | Показатель (индикатор) 1.1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Вяжинского сельского поселения | процентов | 54,09 | 54,09 | 54,09 | Х |
| 3 | Показатель (индикатор) 1.2 Показатель (индикатор) Уровень износа коммунальной техники | процентов | 57,7 | 57,7 | 57,7 | Х |
| 4 | .3 Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства Вяжинского сельского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | процентов | 100 | 100 | 100 | Х |

### Таблица 4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы отчетный период за 9 месяцев2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Вяжинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на 01.01.2019 | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на 01.01.2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вяжинского сельского поселения » |
| 1 | Основное мероприятие: 1.1 Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин. | Щебуняев А.Н. | оплата производилась согласно оказанных услуг ежемесячно | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 135,6 | 135,6 | 135,6 | 4 | - |
| 2 | Основное мероприятие: 1.2. Механизированное обкашивание внутрипоселковых дорог Вяжинского сельского поселения. . | Щебуняев А.Н. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 1 | - |
| 3 | Основное мероприятие: 1.3 1.3 Подсыпка автомобильных дорог щебнем | Начальник сектора экономики и финансов Остапущенко И.Н. | освоены в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 328,8 | 328,8 | 338,8 | 3 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укладываемой асфальтобетонный смесью без размокли старого покрытия |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 1 |  |
|  | 1.5Грейдерование обочин, восстановление профиля водоотводных канав грунтовых дорог Вяжинского сельского поселения. |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 1 |  |