РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЯЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07 .2021                                                                                                             N 45

х.Вяжа

Об утверждении  отчета

план реализации муниципальной

программы Вяжинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2021 .

В соответствии с постановлением Администрации Вяжинского сельского поселения  от 01.02.2018 № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вяжинского сельского поселения» и постановлением Администрации Вяжинского сельского поселения от15.11.2018 № 76 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Вяжинского сельского поселения», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Вяжинское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет план  реализации муниципальной программы Вяжинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2021  год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вяжинского сельского поселения 	 П.Н. Колузонов.

Приложение

к постановлению

Администрации

Вяжинского сельского поселения

от 06.07.2021 №45

Отчет  плана реализации

муниципальной программы Вяжинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»  за 1 полугодие 2021.

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа Вяжинского сельского поселения «Развитие транспортной системы Вяжинского сельского поселения» далее - (Программа)  утверждена постановлением Администрации Вяжинского сельского поселения от 10.12.2018 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Вяжинского сельского поселения « Развитие транспортной системы».

В целях повышения качества  надежности  и развитие транспортной инфраструктуры Вяжинского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы « Развитие транспортной системы» за отчетный период выполнен комплекс следующих мероприятий:

1. Восстановление изношенной горизонтальной разметки внутрипоселковой автомобильной дороги

Программой предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

1. Развитие транспортной инфраструктуры Вяжинского сельского поселения;

2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Вяжинского сельского поселения

Согласно плану реализации муниципальной программы, сроки исполнения ряда мероприятий и контрольных событий были запланированы на отчетный год.

2. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. Факторов, повлиявших на ход реализации Программы за 6 месяцев не было установлено.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На обеспечение мероприятий муниципальной программы Вяжинского сельского поселения в 2021 году заложено   454,7тыс. рублей, в том числе за счет средств :

средства бюджета Вяжинского сельского поселения- 454,7 тыс. рублей.

Фактически освоено  в отчетном периоде  на сумму 71,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Вяжинского сельского поселения- 454,7  тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств бюджета Вяжинского сельского поселения, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 63,2%. Фактическое освоение средств представлены в таблице №2 к настоящему отчету.

Глава Администрации

Вяжинского сельского поселения                               П.Н.Колузонов.

## Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2021 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 454,7 | 454,7 | 71,0 |
|  | бюджет Вяжинского сельского поселения | 454,7 | 454,7 | 71,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Вяжинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет сельских поселений | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вяжинского сельского поселения». | Всего | 454,7 | 454,7 | 71,0 |
|  | бюджет Вяжинского сельского поселения | 454,7 | 454,7 | 71,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Вяжинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета сельских поселений | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 . Восстановление изношенной горизонтальной разметки внутрипоселковой автомобильной дороги | Всего | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | бюджет Вяжинского сельского поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Вяжинского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета сельских поселений | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Покос обочин внутрипоселковых автомобильных дорог | Всего | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
|  | бюджет Вяжинского сельского поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Вяжинского сельского поселения |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Грейдирование внутипоселковых дорог | Всего | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
|  | бюджет Вяжинского сельского поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Вяжинского сельского поселения |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |

### Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вяжинского сельского поселения» |
| 1 | Показатель (индикатор) 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 52 | 51,9 | 51,7 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вяжинского сельского поселения». |
| 2 | Показатель (индикатор) 1.1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Вяжинского сельского поселения | процентов | 54,09 | 54,09 | 54,09 | Х |
| 3 | Показатель (индикатор) 1.2 Показатель (индикатор) Уровень износа коммунальной техники | процентов | 57,7 | 57,7 | 57,7 | Х |
| 4 | .3 Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства Вяжинского сельского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | процентов | 100 | 100 | 100 | Х |

### Таблица 4

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2021год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Вяжинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на 01.07.2021 | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на 01.07.2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вяжинского сельского поселения » |
| 1 | Основное мероприятие: 1.1 Восстановление изношенной горизонтальной разметки внутрипоселковой автомобильной дороги | Щебуняев А.Н. | повышение уровня безопасности движения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 1 | - |
| 2 | Основное мероприятие: 1.2.. Покос обочин внутрипоселковых автомобильных дорог | Щебуняев А.Н. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 1 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укладываемой асфальтобетонный смесью без размокли старого покрытия |  | улучшение состояния автомобильных дорог; | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 1.5Грейдерование обочин, восстановление профиля водоотводных канав грунтовых дорог Вяжинского сельского поселения. | Начальник сектора экономики и финансов Остапущенко И.Н. | улучшение состояния автомобильных дорог; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |  |  |