РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЯЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017 N

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана реализации муниципальной программы**  **Администрации Вяжинского сельского поселения**  **«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2018 год** |

Во исполнение постановления Администрации Вяжинского сельского поселения от 15.10.2013 № 111 «Об утверждение муниципальной программы Администрации Вяжинского сельского поселения«Энергоэффективность и развитие энергетики», руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования «Вяжинское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Администрации Вяжинского сельского поселения««Энергоэффективность и развитие энергетики » на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вяжинского сельского поселения П.Н. Колузонов

Приложение

к постановлению

Администрации

от 29.12.2017 №

План

реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики »

на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя /ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | Обла-стной  бюджет | Федеральный бюджет | бюджет  Кашарского района | Бюджет сельского поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Администрации Вяжинского сельского поселенияна период до 2020 года» |  |  |  | 21,0 | 0 | - | - | 21,0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие: №1 произвести замену ламп накаливания на газонаполненные энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения. | Старший инспектор Щебуняев А.Н. | Экономия потребления электрической энергии | 01.01.2018г. по 31.12.2018г. | 21,0 | - | - | - | 21,0 | 0 |

Глава Администрации Вяжинского сельского поселения П.Н. Колузонов.